📞

ملف المشروع الكامل

تطبيق مستقبل المكالمات الذكي (AI Voice Receptionist)

منصة SaaS متعددة العملاء — تحل مشكلة المكالمات الفائتة للأعمال الصغيرة

إعداد: قاسم مصباح — أغسطس 2026

# 1. نظرة عامة على المشروع (Executive Summary)

تطبيق ويب (SaaS) يوفر لأصحاب الأعمال الصغيرة — سباكين، أطباء أسنان، صالونات، محامين، ورشات تكييف وسيارات — موظف استقبال ذكاء اصطناعي يرد على المكالمات الفائتة على مدار الساعة، يفهم طلب المتصل، يحجز له موعداً مباشرة في التقويم، ويرسل تأكيداً فورياً. الزبون يشترك بنفسه عبر الموقع (self-serve)، يربط رقمه الحالي بتحويل مكالمات بسيط، ويبدأ الخدمة خلال دقائق — بلا أي تدخل يدوي مني بعد الإطلاق.

النموذج المالي: اشتراك شهري يغطي تكلفة التشغيل ويترك هامش ربح صافي لكل عميل، مع تكلفة بناء أولية منخفضة جداً (بين 40 و70 دولاراً) بفضل الاعتماد الكامل على واجهات برمجية جاهزة (APIs) بدلاً من بناء تقنية من الصفر.

# 2. المشكلة والفرصة السوقية

## 2.1 حجم المشكلة

- متوسط الأعمال الصغيرة يفوت 62% من المكالمات عندما يكون الموظفون مشغولين أو غير متوفرين.

- سوق موظفي الاستقبال الافتراضيين (Virtual Receptionist) بلغ 4.64 مليار دولار في 2026، وينمو بمعدل 34.8% سنوياً ليصل إلى 47.5 مليار دولار بحلول 2034.

- موظف استقبال بشري يكلف حوالي 3100 دولار شهرياً في المتوسط بأمريكا — الحل بالذكاء الاصطناعي أرخص بنسبة 85–95%.

## 2.2 مثال ملموس (الرقم الذي يبيع الفكرة)

مقاول يستقبل 42 مكالمة شهرياً ويفوت 74% منها (31 مكالمة)، بمعدل إغلاق صفقات 20% وقيمة شغلة متوسطة 3500 دولار — يخسر 260,400 دولار في السنة من المكالمات الفائتة فقط.

هذا الرقم هو صلب رسالة البيع: التطبيق لا يبيع 'ميزة تقنية'، بل يبيع 'استرجاع إيرادات كانت تُفقد كل يوم'.

## 2.3 لماذا الآن (2026/2027)

- تكلفة بناء أنظمة الصوت بالذكاء الاصطناعي انخفضت بنسبة 95% تقريباً بين 2023 و2025 بفضل ظهور خدمات جاهزة (Twilio + Vapi + Deepgram + ElevenLabs).

- الحلول المنافسة إما تقنية جداً وتحتاج مطور (Vapi/Retell كأدوات خام)، أو عامة جداً وغير مخصصة لقطاع معين — هناك فراغ لحل 'جاهز ومُوجّه' لقطاعات محددة (سباكة، أسنان، قانون...).

# 3. الحل المقترح

منصة ويب واحدة (multi-tenant) — كل عميل (صاحب عمل) يملك حساباً مستقلاً بإعداداته الخاصة، لكنها تعمل جميعاً فوق نفس البنية التقنية. لا حاجة لبناء نظام منفصل لكل عميل جديد.

## 3.1 كيف يعمل من الناحية العملية

- المتصل يتصل بالرقم المعتاد لصاحب العمل (لا يتغير الرقم الذي يعرفه الزبائن).

- إذا لم يُرد أحد خلال عدد رنات محدد (أو دائماً، حسب اختيار صاحب العمل) — تتحول المكالمة تلقائياً إلى الذكاء الاصطناعي.

- الذكاء الاصطناعي يرد بصوت طبيعي، يفهم الطلب (حجز موعد، سؤال، شكوى).

- يتحقق من التقويم (Google Calendar) ويحجز الموعد مباشرة أثناء المكالمة.

- يُرسل رسالة SMS تأكيد للمتصل، وإشعاراً فورياً لصاحب العمل.

- كل شيء يُسجَّل ويُكتب نصياً في لوحة التحكم (Dashboard) الخاصة بصاحب العمل.

# 4. تجربة المستخدم

## 4.1 صاحب العمل — التسجيل والإعداد (Onboarding)

- يسجل حساباً جديداً على الموقع (إيميل أو تسجيل عبر Google).

- يختار خطة الاشتراك ويدفع مباشرة عبر Stripe (بطاقة بنكية).

- يعبّئ معلومات نشاطه: اسم العمل، نوع الخدمة، الأسعار، أوقات الدوام، الأسئلة الشائعة.

- يربط تقويم Google الخاص به بضغطة زر واحدة (OAuth).

- يختار طريقة استقبال المكالمات: تحويل من رقمه الحالي (الأكثر شيوعاً)، أو رقم جديد بالكامل.

- يفعّل الخدمة (Go Live) — الخط يعمل خلال دقائق.

بعد الإعداد، لا يحتاج صاحب العمل لأي تدخل يومي. يستقبل فقط إشعارات وتقارير، ويستطيع تعديل الإعدادات (الأسعار، الأوقات، الردود) بنفسه في أي وقت من لوحة التحكم.

## 4.2 المتصل — تجربة المكالمة

- يتصل بالرقم كالمعتاد — لا يحمّل أي تطبيق ولا يحتاج أي إعداد.

- يسمع ترحيباً طبيعياً باسم العمل، ويتحدث بلغته العادية.

- إذا طلب موعداً — يُحجز فوراً أثناء المكالمة نفسها.

- إذا كان الطلب معقداً — تؤخذ بياناته ويُوعد بمعاودة الاتصال من صاحب العمل.

- يصله SMS تأكيد فوري بعد إغلاق المكالمة.

## 4.3 أهم نقطة بيع في تجربة الاستخدام

لا يوجد أي تطبيق يحمّله صاحب العمل أو الزبون — كل شيء يعمل من خلف الرقم الهاتفي العادي. هذا يعني صفر منحنى تعلّم وصفر احتكاك، وهو ما يجعل المنتج سهل البيع لأصحاب أعمال غير تقنيين.

# 5. آلية استقبال المكالمات (بدون تغيير رقم العميل)

## 5.1 الحل الأساسي: تحويل المكالمات (Call Forwarding)

لا حاجة لأن يغيّر العميل رقمه. يُفعّل تحويل مكالمات بسيط من شركة الاتصالات (يدخل كود قصير من هاتفه) نحو رقم النظام (Twilio) الخاص به داخل المنصة.

| النوع | الوصف |
| --- | --- |
| تحويل عند عدم الرد / الانشغال | المكالمة تدخل على رقمه العادي أولاً، وتتحول للذكاء الاصطناعي فقط إذا لم يُرد خلال عدد رنات معين |
| تحويل كل المكالمات | كل المكالمات تذهب مباشرة للذكاء الاصطناعي — لمن يريد أتمتة كاملة |
| مدة التفعيل | أقل من دقيقتين، عبر كود USSD بسيط يختلف حسب شركة الاتصالات |

## 5.2 البديل: نقل الرقم بالكامل (Number Porting)

خيار أثقل وأبطأ (أيام إلى أسابيع) ومعقد خصوصاً عبر الحدود الدولية — لا يُنصح به إلا لعميل مصرّ على نقل رقمه بالكامل.

# 6. البنية التقنية (Architecture متعدد المستأجرين)

بدل بناء نظام منفصل يدوياً لكل عميل، تُبنى منصة واحدة يقرأ فيها النظام إعدادات كل عميل من قاعدة بيانات مشتركة — بحال Shopify: كل تاجر له متجره، لكن المنصة واحدة تخدم الجميع.

| الطبقة | الدور | الأداة |
| --- | --- | --- |
| الهاتف (Telephony) | استقبال المكالمة وتوجيهها | Twilio |
| تنسيق المكالمة (Orchestration) | يربط كل الأدوات ببعضها أثناء المكالمة | Vapi |
| تحويل الصوت لنص (STT) | يفهم كلام المتصل | Deepgram |
| تحويل النص لصوت (TTS) | صوت الذكاء الاصطناعي الطبيعي | ElevenLabs |
| العقل / نموذج اللغة (LLM) | يقرر ماذا يقول ويفعل | OpenAI GPT-4o / Anthropic Claude |
| التقويم | حجز المواعيد مباشرة | Google Calendar API |
| الأتمتة (Automation) | الإجراءات بعد المكالمة (SMS، تنبيه، تسجيل) | n8n (مستضاف ذاتياً على VPS) |
| قاعدة البيانات | بيانات كل عميل وإعداداته | Supabase (PostgreSQL) |
| المدفوعات | الاشتراكات والفوترة الشهرية | Stripe |
| الواجهة الأمامية | الموقع ولوحة التحكم | Next.js + Tailwind |

## 6.1 الفرق الجوهري عن طريقة 'عميل واحد واحد'

- الطريقة القديمة: بناء Workflow خاص يدوياً في n8n لكل عميل — لا تتوسع (Scale).

- الطريقة الصحيحة: Workflow واحد ذكي يقرأ إعدادات العميل من قاعدة البيانات حسب رقم الهاتف المتصل به — يمكن الوصول إلى 100 عميل بلا لمس الكود يدوياً.

- عند اشتراك عميل جديد: النظام يُنشئ تلقائياً سجلاً في قاعدة البيانات، ومساعداً (Assistant) جديداً في Vapi عبر API، ورقم Twilio إذا لزم — كل هذا برمجياً بلا تدخل يدوي.

# 7. مخطط قاعدة البيانات (Database Schema المبسّط)

| الجدول | الحقول الأساسية | الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| businesses | id, name, industry, hours, pricing_info, faq, calendar_id, phone_forward_from | بيانات كل عميل مشترك |
| calls | id, business_id, caller_number, transcript, outcome, recording_url, created_at | سجل كل مكالمة |
| appointments | id, business_id, call_id, datetime, status | المواعيد المحجوزة |
| subscriptions | id, business_id, plan, status, stripe_customer_id, renews_at | حالة الاشتراك والفوترة |
| notifications_log | id, business_id, type, sent_at | سجل التنبيهات المرسلة لصاحب العمل |

# 8. التكاليف التشغيلية والتسعير

## 8.1 تكلفة بناء النسخة التجريبية الأولى (مرة واحدة)

| البند | التكلفة التقريبية |
| --- | --- |
| رقم Twilio + دقائق تجريبية | 5–10 دولار |
| Vapi (استخدام حسب الدقيقة) | حسب الاختبار، رصيد تجريبي متاح |
| Deepgram | غالباً رصيد تجريبي مجاني ~200 دولار |
| ElevenLabs | 5 دولار (خطة Starter) |
| OpenAI / Anthropic API | 5–10 دولار رصيد أولي |
| VPS لتشغيل n8n (Hetzner/DigitalOcean) | 5–6 دولار شهرياً |
| دومين لصفحة الهبوط | 10–15 دولار سنوياً |
| الإجمالي التقريبي | 40–70 دولار لبناء واختبار النسخة الأولى |

## 8.2 التكلفة التشغيلية الشهرية لكل عميل (~500 دقيقة/شهر)

| البند | التكلفة/دقيقة | التكلفة الشهرية التقريبية |
| --- | --- | --- |
| Twilio | 0.0085–0.014 دولار | ~5–7 دولار |
| Deepgram (STT) | ~0.008 دولار | ~4 دولار |
| ElevenLabs (TTS) | ~0.05 دولار | ~25 دولار |
| LLM | ~0.01 دولار | ~5 دولار |
| Vapi | ~0.05 دولار | ~25 دولار |
| الإجمالي | ~0.13–0.19 دولار | ~65–95 دولار شهرياً لكل عميل |

## 8.3 التسعير المقترح للعميل

| الخطة | السعر الشهري | الهامش الصافي التقريبي |
| --- | --- | --- |
| Starter | 149 دولار | ~55–85 دولار |
| Pro | 249 دولار | ~155–185 دولار |
| Business | 399 دولار | ~305–335 دولار |

# 9. نموذج العمل — من يدفع وكيف تدور الأموال

## 9.1 المرحلة 1 — بناء النموذج الأولي (المُطوّر يدفع)

التكلفة الوحيدة التي تخرج من جيب المطوّر شخصياً: حوالي 40–70 دولاراً لبناء واختبار النسخة التجريبية الأولى. هذا استثمار بحثي وتطويري، لا يُموَّل من أحد آخر لأنه لا يوجد بعد منتج جاهز للبيع.

## 9.2 المرحلة 2 — أول عميل (الفوترة المسبقة تُلغي أي مخاطرة)

- يُطلب من العميل الدفع مقدماً (الشهر الأول) قبل تفعيل الخط.

- هذا الدفع يغطي تكلفة تشغيل خطه بالكامل + هامش الربح.

- النافذة الزمنية الوحيدة للمخاطرة هي الفترة القصيرة بين تفعيل الخط وتحصيل الدفعة — تُلغى تماماً إذا كانت الفوترة مسبقة الدفع بالكامل.

## 9.3 المرحلة 3 — التوسع (كل عميل يموّل نفسه دائماً)

بمجرد إثبات النموذج، كل عميل جديد يغطي تكلفة بنيته التحتية من رسمه الشهري تلقائياً. التكلفة الحدّية لإضافة عميل جديد منخفضة جداً (البنية التقنية معاد استخدامها بالكامل)، بينما الإيراد الحدّي يبقى ثابتاً — ما يعني أن هامش الربح يتحسن كلما زاد عدد العملاء.

# 10. الحساب المالي لدفع الاشتراكات (Payoneer / Wise)

البنوك الجزائرية المحلية غالباً ترفض أو تُقيّد الاشتراكات الدولارية المتكررة لهذه الخدمات. الحل العملي المعتمد من المستقلين الجزائريين:

- Payoneer — بطاقة Mastercard افتراضية بالدولار، مقبولة لدى Twilio وVapi وDeepgram وElevenLabs وOpenAI/Anthropic وHetzner/DigitalOcean. يُموَّل الحساب من أرباح Upwork/Fiverr مباشرة.

- Wise — بديل احتياطي متعدد العملات في حال رفض مزود معيّن بطاقة Payoneer.

- يُنصح بالاحتفاظ بحوالي 100 دولار كرصيد ثابت في Payoneer كـ'ميزانية أدوات' مخصصة لهذا المشروع، بعيداً عن أي حساب بنكي محلي.

# 11. خارطة طريق البناء (MVP Roadmap)

| المرحلة | المحتوى | المدة التقريبية |
| --- | --- | --- |
| 1. الإثبات التقني | ربط Twilio + Vapi، مكالمة تجريبية واحدة تعمل بنجاح | 2–3 أيام |
| 2. الأتمتة الأساسية | n8n: تأكيد SMS، تنبيه صاحب العمل، حجز في Google Calendar | 3–4 أيام |
| 3. تعدد العملاء (Multi-tenant) | قاعدة بيانات Supabase، ربط رقم كل عميل بإعداداته الخاصة | أسبوع |
| 4. لوحة التحكم + التسجيل الذاتي | صفحة Onboarding، Stripe للدفع، Dashboard بسيط | أسبوع إلى أسبوعين |
| 5. الإطلاق التجريبي | عميل حقيقي أول (يمكن أن يكون مشروعك الخاص أو معرفة شخصية)، ضبط الردود لأسبوعين | أسبوعان |

# 12. استراتيجية اكتساب أول 5 عملاء

- الاستهداف: قطاع واحد ضيق أولاً (مثلاً عيادات أسنان أو ورشات تكييف بأمريكا) بدل استهداف الجميع — أسهل في التسويق والرسالة.

- رسالة العرض: تحسب لصاحب العمل خسارته التقديرية من المكالمات الفائتة (كما في المثال في القسم 2.2) وتقدّم التطبيق كحل يسترجع تلك الخسارة.

- عرض تجريبي مجاني لمدة أسبوعين مقابل شهادة/مراجعة (Case study) يُستخدم لاحقاً في التسويق.

- قنوات الوصول: مجموعات فيسبوك/Reddit لأصحاب الأعمال الصغيرة، Google Maps/Yelp لتحديد أعمال محلية بلا نظام رد آلي، عروض مباشرة عبر LinkedIn.

# 13. المخاطر والتحديات المحتملة

- جودة فهم الذكاء الاصطناعي للهجات/طلبات معقدة — تحتاج ضبطاً مستمراً خلال أول أسابيع كل عميل.

- تعقيد إعداد تحويل المكالمات يختلف حسب شركة الاتصالات — يجب تجهيز تعليمات واضحة لكل شركة كبرى.

- تقلب تكلفة مزودي الصوت (ElevenLabs/Deepgram) — يجب مراقبة الاستهلاك الفعلي لكل عميل لتفادي هامش ربح سلبي.

- الاعتماد على عدة مزودين خارجيين (Twilio, Vapi, Deepgram...) يعني نقاط فشل متعددة — يُنصح بخطة بديلة (مثل Retell AI) عند مشاكل تقنية.

# 14. الخطوات التالية المباشرة

- فتح حسابات Twilio وVapi (يوم واحد).

- تشغيل أول مكالمة تجريبية ناجحة.

- بناء أول Workflow في n8n للأتمتة الأساسية.

- تجهيز صفحة هبوط بسيطة + نموذج تسجيل اهتمام لأول عملاء محتملين.

- تحديد القطاع المستهدف الأول وقائمة 20 عملاً محتملاً للتواصل معهم.

نهاية الملف — جاهز للاستخدام كمرجع تنفيذي للبناء والبيع